|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asunto:** | **:** | **Planeación Sprint 1** | | | | |
| **Fecha / Horas** | **:** | 11/09/24 | **Inicio** | 20:00 | **Final** | 22:00 |
| **Próxima reunión** | **:** | 24/09/24 | **Inicio** | Por definir | **Final** | Por definir |
| **Ubicación** | **:** | Online | | | | |
| **Autor** | **:** | Nicolás Friz | | | | |
|  |  |  | | | | |

,

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clasificación:** | | | | | | | | | |
| **Informativa** |  | **Control Avance** |  | **Coordinación** | X | **Decisión** |  | **Otros** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Participantes** | **Sigla** | **ROL** | **Asistentes** |
| Bastian Olivares | BO | PM | **P** |
| Matias Bello | MB | Gerente y PO | **P** |
| Nicolás Friz | NF | Scrum Master | **P** |

**P** = Presente **x** = Ausente

|  |
| --- |
| **Notas** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Agenda/Temario** | **Estado** |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Desarrollo del módulo de Ordenes de trabajo | | **P** |
| |  |  | | --- | --- | | 2 | CRUD para registro de OT | | **P** |
| 3 modelado de Base de datos | **P** |
| 4 arquitectura del Software | **P** |
| 5 backlog Inicial |  |

**P**  = Tratado **x**  = No Tratado

|  |  |
| --- | --- |
| **Temas Tratados** |  |
| * El objetivo principal del Sprint 1 es desarrollar el módulo de OT y el CRUD para el registro de OT. * Se revisó como sería la estructura de la base de datos. * Se revisó cual sería la arquitectura del proyecto. * Se revisará el Product Backlog inicial y se ajustará según las necesidades detectadas en esta fase. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Acuerdos** |  |
| 1 | La plataforma no contará con inventario. |  |
| 2 | La plataforma no admitirá pagos. |  |
| 3 | La plataforma tendrá 3 tipos de usuarios. |  |
| **Ítem** | **Desacuerdos** |  |
| 1 | No hubo desacuerdos |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Compromisos** | **Responsable/Área** | **Fecha Prevista** |
| 1 | Desarrollar backlog inicial | **Nicolás Friz** | **11/09/24** |
| 2 | Modelado de base de datos | **Bastián Olivares** | **13/09/24** |
| 3 | Desarrollo modulo OT | **Matías Bello** | **18/09/24** |
| 4 | Diagramas y BPM | **Nicolás Friz** | **16/09/24** |