|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asunto:** | **:** | **Planificación Sprint 2** | | | | |
| **Fecha / Horas** | **:** | 25/09/24 | **Inicio** | 20:00 | **Final** | 22:00 |
| **Próxima reunión** | **:** | 03/10/24 | **Inicio** | Por definir | **Final** | Por definir |
| **Ubicación** | **:** | Online | | | | |
| **Autor** | **:** | Nicolás Friz | | | | |
|  |  |  | | | | |

,

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clasificación:** | | | | | | | | | |
| **Informativa** |  | **Control Avance** | X | **Coordinación** | X | **Decisión** |  | **Otros** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Participantes** | **Sigla** | **ROL** | **Asistentes** |
| Bastian Olivares | BO | PM | **P** |
| Matias Bello | MB | Gerente y PO | **P** |
| Nicolás Friz | NF | Scrum Master | **P** |

**P** = Presente **x** = Ausente

|  |
| --- |
| **Notas** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Agenda/Temario** | **Estado** |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Avances backlog | | **P** |
| |  |  | | --- | --- | | 2 | Revisión de avances | | **P** |
| 3 planificación del desarrollo API para Insumos | **P** |
| 4 planificación desarrollo Login y Home | **P** |
| 5 actualización del backlog y retrasos | **P** |
| 6 retrospectiva del Sprint 1 | **P** |

**P**  = Tratado **x**  = No Tratado

|  |  |
| --- | --- |
| **Temas Tratados** |  |
| * El objetivo principal del Sprint 2 es desarrollar el módulo de Login y Home, Seguir avanzando en Backend y Frontend del modulo OT pendientes del Sprint 1. * El segundo objetivo del Sprint 2 es desarrollar una API para tener listados los insumos que se usarán por OT. * Nos hemos retrasado un 30% en el Sprint 1 en relación con la carta Gantt. * Se revisará el Product Backlog inicial y se ajustará según los avances del sprint anterior y se añadirán lo que se realizará en el Sprint actual. * Sprint 1 Retrospective. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Acuerdos** |  |
| 1 | No se hará deploy del proyecto en cloud. Por atrasos y costos adicionales. |  |
| 2 | Se reestructuraron los requisitos del proyecto para tener objetivo más específico. |  |
| **Ítem** | **Desacuerdos** |  |
| 1 | Levantar el proyecto en nube |  |
| 2 | Quitar módulo de método de pago y añadir el de cotización a OTs. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Compromisos** | **Responsable/Área** | **Fecha Prevista** |
| 1 | Desarrollar backlog inicial | **Nicolás Friz** | **24/09/24** |
| 2 | Desarrollo API insumos | **Nicolás Friz** | **25/09/24** |
| 3 | Desarrollo modulo OT | **Matías Bello** | **30/09/24** |
| 4 | Desarrollo backend Login y Home | **Matías Bello** | **30/09/24** |
| 5 | Desarrollo Frontend Login | **Bastian Olivares** | **02/10/24** |
| 6 | Desarrollo Frontend Home | **Nicolás Friz** | **02/10/24** |