|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asunto:** | **:** | **Planificación Sprint 4** | | | | |
| **Fecha / Horas** | **:** | 22/10/24 | **Inicio** | 20:00 | **Final** | 22:00 |
| **Próxima reunión** | **:** | Por definir | **Inicio** | Por definir | **Final** | Por definir |
| **Ubicación** | **:** | Online | | | | |
| **Autor** | **:** | Nicolás Friz | | | | |
|  |  |  | | | | |

,

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clasificación:** | | | | | | | | | |
| **Informativa** |  | **Control Avance** | X | **Coordinación** | X | **Decisión** |  | **Otros** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Participantes** | **Sigla** | **ROL** | **Asistentes** |
| Bastian Olivares | BO | PM | **P** |
| Matias Bello | MB | Gerente y PO | **P** |
| Nicolás Friz | NF | Scrum Master | **P** |

**P** = Presente **x** = Ausente

|  |
| --- |
| **Notas** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Agenda/Temario** | **Estado** |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Avances backlog | | **P** |
| |  |  | | --- | --- | | 2 | Revisión de avances | | **P** |
| 3 planificación desarrollo modulo de notificaciones | **P** |
| 4 planificación desarrollo modulo de PDF | **P** |
| 5 planificación para solución de problemas menores | **P** |
| 6 planificación desarrollo de logs de Login y acciones | **P** |
| 7 planificación pruebas unitarias y de integración | **P** |
| 6 retrospectiva del Sprint 3 | **P** |

**P**  = Tratado **x**  = No Tratado

|  |  |
| --- | --- |
| **Temas Tratados** |  |
| * El objetivo principal del Sprint 4 es desarrollar el módulo de notificaciones para los usuarios, Seguir avanzando con los pendientes del Sprint 3. * El segundo objetivo del Sprint 4 es desarrollar el módulo de generación de pdf para las ordenes de trabajo. * El penúltimo objetivo es la generación de la función que almacene logs de Login y acciones que se realizan por los usuarios en la plataforma. * También, lo otro que se realizará en este sprint son las soluciones de detalles finos que se hayan en frontend. * Nos hemos retrasado un 20% en el Sprint 3 en relación con la carta Gantt. * Se revisará el Product Backlog y se ajustará según los avances del sprint anterior y se añadirán lo que se realizará en el Sprint actual. * Sprint 3 Retrospective. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Acuerdos** |  |
| 1 | No hay acuerdos. |  |
| 2 |  |  |
| **Ítem** | **Desacuerdos** |  |
| 1 | No hay desacuerdos. |  |
| 2 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Compromisos** | **Responsable/Área** | **Fecha Prevista** |
| 1 | Desarrollar backlog del sprint | **Nicolás Friz** | **22/10/24** |
| 2 | Desarrollo Modulo notificaciones | **Matías Bello** | **23/10/24** |
| 3 | Desarrollo Logs | **Matias Bello** | **04/11/24** |
| 4 | Desarrollo Modulo PDF | **Nicolás Friz** | **25/10/24** |
| 5 | Detalles en el Frontend | **Bastian Olivares** | **29/10/24** |