Sprint Retrospective I

Análisis del trabajo realizado y mejoras futuras del sprint

**Lo que funcionó bien:**

* El desarrollo del módulo de Ordenes de trabajo (OT) se completó satisfactoriamente, cumpliendo con el objetivo principal del Sprint 1.
* El CRUD para el registro de OT fue implementado y probado adecuadamente.
* Se logró revisar y ajustar la estructura de la base de datos y la arquitectura del software según lo planificado.

**Lo que necesita mejorar:**

* La planificación de tareas podría mejorar para evitar posibles retrasos en los próximos Sprint.
* La revisión del Product Backlog inicial reveló algunas necesidades adicionales que no se había considerado al principio, lo cual retrasó parte del avance.

**Acciones por tomar en el próximo Sprint:**

* Continuar avanzando en el desarrollo de funcionalidades más críticas y priorizar tareas esenciales para evitar la acumulación de trabajo.
* Ajustar mejor el backlog y definir claramente los requisitos específicos antes de cada sprint para mejorar la planificación.
* Mantener una comunicación más fluida entre los miembros del equipo para resolver cualquier bloqueo o inconveniente más rápidamente.