Sprint Retrospective II

Análisis del trabajo realizado y mejoras futuras del sprint

**Lo que funcionó bien:**

* Se logró avanzar en el desarrollo del módulo de login y home, cumpliendo parte de los objetivos del Sprint número 2.
* El desarrollo de la API para listar insumos tambien progresó de manera efectiva.
* La revisión del Product Backlog permitió ajustar los objetivos y priorizar tareas importantes.

**Lo que necesita mejorar:**

* Hubo un retraso del 30% en el sprint 1, lo que impacto notablemente algunos objetivos del sprint 2, generando acumulación de trabajo pendiente y a esto la creación de un 4to sprint no planeado anteriormente para no retrasar la entrega del proyecto.
* Se evidenció la necesidad de mejorar la coordinación para la entrega de ciertas funcionalidades que afectaron al desarrollo del backend y frontend.
* Se evidenció la necesidad de capacitarnos más en las tecnologías que se usan en el proyecto.

**Acciones por tomar en el próximo Sprint:**

* Mejorar la estimación de tiempos y esfuerzo necesario para cada tarea, buscando evitar retrasos.
* Asegurarse de que los miembros del equipo estén alineados con los objetivos y que exista claridad en las responsabilidades.
* Continuar ajustando el backlog y el calendario del proyecto para mitigar el impacto de los retrasos en futuros sprint.