Sprint Retrospective III

Análisis del trabajo realizado y mejoras futuras del sprint

**Lo que funcionó bien:**

* El desarrollo del seguimiento de las Órdenes de Trabajo (OT) avanzó conforme a lo esperado.
* Se trabajó de manera eficiente en el desarrollo del módulo de logs para registrar cambios y sesiones.
* El equipo realizó ajustes en el Product Backlog, lo que permitió tener una visión más clara de los avances.

**Lo que necesita mejorar:**

* Hubo un retraso del 20% en comparación con lo planificado en la carta Gantt, lo que afectó el cumplimiento de algunos objetivos del sprint anterior.
* La implementación del dashboard no avanzó tan rápido como se esperaba debido a dificultades técnicas en su desarrollo.

**Acciones por tomar en el próximo Sprint:**

* Priorizar el desarrollo del módulo de dashboard para asegurar su finalización dentro del próximo sprint.
* Realizar una revisión más exhaustiva de las dependencias y requisitos técnicos para evitar futuros retrasos.
* Mejorar la comunicación dentro del equipo para anticipar problemas y ajustarse al cronograma.