Sprint Retrospective IV

Análisis del trabajo realizado y mejoras futuras del sprint

**Lo que funcionó bien:**

* El desarrollo del módulo de notificaciones para los usuarios avanzó de manera exitosa.
* Se lograron importantes avances en la generación de los PDF para las órdenes de trabajo.
* La planificación para resolver problemas menores en el frontend fue efectiva y permitió mejoras en la interfaz.
* A pesar de los inconvenientes se logró finalizar con las tareas asignadas.

**Lo que necesita mejorar:**

* El equipo sigue experimentando un retraso del 20% con respecto a la planificación original, lo que sigue afectando la entrega de algunos módulos.