Sprint Review I

Evaluación del trabajo durante el sprint.

**Resultados del Sprint:**

* Se logró avanzar en el desarrollo inicial de la plataforma WorkProManager. El módulo de Órdenes de Trabajo (OT) fue implementado de acuerdo con los objetivos del Sprint, cumpliendo en gran medida con las expectativas del equipo.

**Productos completados:**

* Módulo de Órdenes de Trabajo (OT).
* CRUD para el registro de OT.
* Ajustes en la estructura de la base de datos.
* Integración de las funcionalidades básicas del frontend con el backend.

**Posibles mejoras detectadas:**

* La planificación inicial podría haber sido más precisa para evitar acumulación de tareas.
* La comunicación interna del equipo necesita mejorar para asegurar que todos estén alineados con las prioridades del sprint.

**Comentarios adicionales:**

* Aunque se completaron los productos clave, surgieron algunos ajustes adicionales que deberán ser abordados en los próximos Sprint.
* Es necesario reforzar la sincronización entre el equipo de desarrollo para evitar retrasos en la entrega de las funcionalidades.