Sprint Review II

Evaluación del trabajo durante el sprint.

**Resultados del Sprint:**

* Se avanzó de manera significativa en el desarrollo del módulo de Login y Home, así como en la creación de la API para listar insumos.
* Hubo un retraso en algunos entregables debido al arrastre de trabajo pendiente del Sprint 1, pero en general, se logró cumplir con gran parte de los objetivos.

**Productos completados:**

* Módulo de Login.
* Desarrollo del Home inicial.
* API de listado de insumos.
* Revisión del Product Backlog y ajustes en la planificación futura.

**Posibles mejoras detectadas:**

* La falta de claridad en algunos requisitos del backlog inicial generó retrabajo y ajustes que afectaron el flujo de trabajo.
* Se identificó la necesidad de optimizar el proceso de estimación de tiempos y recursos.

**Comentarios adicionales:**

* A pesar de algunos retrasos, el equipo logró adaptarse y mantener un ritmo constante de trabajo.
* Es fundamental que los objetivos y expectativas de cada sprint se definan con mayor precisión para evitar malentendidos y sobrecarga de trabajo en el siguiente ciclo.